BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

SMARTTRIAL - NỀN TẢNG ĐẶT LỊCH HỌC THỬ VÀ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN REALTIME VỚI CƠ CHẾ XẾP LỊCH THÔNG MINH

TÀI LIỆU REFLECTION

GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Long

Nhóm SVTH:

Phạm Phú Hưng - 28210249524

Nguyễn Đăng Khôi – 28211152936

Trần Tấn Huy – 29214653925

Nguyễn Minh Khôi - 27211201759

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | ST |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nền tảng đặt lịch học thử và tư vấn trực tuyến real-time với cơ chế xếp lịch thông minh |  |  |
| Ngày bắt đầu | 19/8/2026 | Ngày kết thúc | 30/9/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com |  |  |
| Chủ sở hữu | Phạm Phú Hưng Email: phuhung19322004@gmail.com Phone: 0935663037 |  |  |
| Quản lý dự án | 28210249524 | Phạm Phú Hưng | Trưởng nhóm |
| Thành viên trong đội | 28211152936 | Nguyễn Đăng Khôi | Thành viên |
|  | 29214653925 | Trần Tấn Huy | Thành viên |
|  | 27211201759 | Nguyễn Minh Khôi | Thành viên |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | SMARTTRIAL |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Reflection Document |
| Người thực hiện | Trần Tấn Huy |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phạm Phú Hưng | 20/09/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Đăng Khôi | 26/09/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |
| 1.2 | Nguyễn Đăng Khôi | 30/09/2026 | Hoàn thành tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | ../../2026 |
| Chủ sở hữu | Phạm Phú Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 30/09/2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Đăng Khôi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 30/09/2026 |
| Thành viên | Nguyễn Minh Khôi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 30/09/2026 |
|  | Trần Tấn Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 30/09/2026 |

MỤC LỤC

1.	MỤC TIÊU	4

2.	ĐÁNH GIÁ	4

2.1.	Những điều đã làm được	4

2.2.	Những điều chưa làm được	4

3.	THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	4

3.1.	Thuận lợi	4

3.2.	Khó khăn	5

4.	BÀI HỌC KINH NGHIỆM	5

- MỤC TIÊU

- Tìm hiểu cách tạo ra một sản phẩm chất lượng theo thực tiễn.

- Cung cấp sản phẩm phần mềm theo yêu cầu của người sử dụng.

- Tìm hiểu và thực hiện theo quy trình Scrum.

- Thực hiện được một dự án hiệu quả và được quản lý tốt.

- ĐÁNH GIÁ

  - Những điều đã làm được

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình đã học và các công cụ quản lý, thiết kế dự án.

- Lập kế hoạch từ khi bắt đầu dự án cho đến khi kết thúc.

- Khi vừa bắt đầu chưa hiểu rõ quy trình Scrum nên nhóm chúng em tuân thủ theo quy trình Scrum. sư

- Viết các tài liệu liên quan.

- Phân tích, thiết kế và code được thực hiện đồng thời. Dễ dàng phân chia công việc.

- Gặp giảng viên hướng dẫn để xác định vấn đề và tìm phương pháp giải quyết.

- Hoàn thành đúng lịch trình của dự án.

- Học được cách giao tiếp trong nhóm và cùng phối hợp các thành viên trong nhóm để hoàn thành tốt dự án.

  - Những điều chưa làm được

- Khi vừa bắt đầu. vì chưa nắm vững quy trình Scrum mà các thành viên thực hiện nên chưa bắt kịp được quy trình của dự án

- Phần mềm và chất lượng phần mềm chưa được kiểm chứng

- Thiếu đánh giá khách quan từ phía người dùng về sản phẩm.

- Chưa tương tác trực tiếp với khách hàng để tìm hiểu yêu cầu của khách hàng nhằm hoàn thiện tốt sản phẩm

- THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

  - Thuận lợi

- Thực hiện tốt về phạm vi, mục tiêu của dự án

- Hoàn thành công việc với tỷ lệ 98%

- Nắm bắt được quy trình Scrum và áp dụng Scrum vào thực tế

  - Khó khăn

- Khó cân bằng được số lượng công việc cho từng thành viên trong nhóm

- Chưa thực sự hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra dẫn đến thiếu thời gian và phải làm thêm giờ

- Thiếu kinh nghiệm về công nghệ và quy trình thực hiện

- Thiếu kinh nghiệm giải quyết vấn đề khi có các vấn đề xảy ra

- Sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chưa thực sự ăn ý

- Khó tránh khỏi bất đồng về quan điểm của các thành viên trong nhóm

- BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA NHÓM

- Để dự án triển khai thành công thì phải có kế hoạch từ đầu một cách chi tiết và luôn bám sát theo kế hoạch thực hiện.

- Thường xuyên rà soát, họp nhóm để kịp thời xử lý rủi ro và sai sót.

- Trong quá trình làm nhóm sẽ xảy ra nhiều bất đồng về ý tưởng và quan điểm, do đó phải lắng nghe ý kiến của các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.

- BÀI HỌC KINH NGHIỆM CÁ NHÂN

  - Phạm Phú Hưng (Trưởng nhóm)

- Biết lập kế hoạch, phân công theo năng lực từng người và theo dõi tiến độ hằng tuần.

- Hiểu rằng công nghệ phải được thống nhất từ đầu; đổi giữa chừng tốn nhiều thời gian làm lại.

  - Nguyễn Đăng Khôi

- Hiểu tầm quan trọng của thiết kế cơ sở dữ liệu chặt chẽ: đặt ràng buộc UNIQUE và khóa ngoại đúng chỗ.

- Nhận ra tài liệu thiết kế phải được cập nhật song song với mã nguồn.

  - Trần Tấn Huy

- Nắm được cơ chế xác thực bằng token (Laravel Sanctum) và phân quyền theo vai trò ở phía máy chủ.

- Có ý thức bảo mật: không đưa tệp .env, khóa API vào mã nguồn; API công khai chỉ trả về thông tin cần thiết.

  - Nguyễn Minh Khôi

- Làm quen với việc xây dựng giao diện bằng Vue.js, tổ chức các trang và đường dẫn trong ứng dụng.

- Hiểu cần kết nối giao diện với máy chủ sớm, theo từng chức năng, để tránh sai khác dữ liệu phát sinh muộn.

- KẾT LUẬN

- SmartTrial hướng đến việc kết nối học viên với giáo viên thông qua đặt lịch học thử và tư vấn trực tuyến. Ở thời điểm kết thúc, dự án đã xây dựng được phần nền tảng của hệ thống: xác thực và phân quyền cho ba vai trò (quản trị viên, giáo viên, học viên), quy trình duyệt giáo viên, thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện cho các chức năng chính.

- Các chức năng đặc trưng của đề tài như quản lý lớp học, thanh toán, trò chuyện real-time, xác thực khuôn mặt, trợ lý AI và cơ chế xếp lịch thông minh mới dừng ở mức thiết kế hoặc giao diện, chưa được tích hợp hoàn chỉnh. Đây là phần nhóm sẽ tiếp tục thực hiện theo hướng:

  - Hoàn thiện kết nối giữa giao diện và máy chủ cho các chức năng đã thiết kế.

  - Xây dựng đầy đủ quản lý lớp học, đặt lịch học thử và thanh toán.

  - Bổ sung trò chuyện real-time, trợ lý AI và cơ chế xếp lịch thông minh.

- Dù chưa hoàn chỉnh, dự án đã đặt nền móng để tiếp tục phát triển thành một sản phẩm thực tế. Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Quốc Long đã tận tình hướng dẫn và góp ý trong suốt quá trình thực hiện.