BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

SmartTrial — Nền tảng đặt lịch học thử và tư vấn trực tuyến real-time với cơ chế xếp lịch thông minh

TÀI LIỆU SPRINT BACKLOG

GVHD: TS. Nguyễn Quốc Long

Nhóm SVTH:

Phạm Phú Hưng - 28210249524

Nguyễn Đăng Khôi - 28211152936

Nguyễn Minh Khôi - 27211201759

Trần Tấn Huy - 29214653925

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | ST |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | SmartTrial — Nền tảng đặt lịch học thử và tư vấn trực tuyến real-time với cơ chế xếp lịch thông minh |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 19/08/2026 | Ngày kết thúc |  | 21/10/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Phạm Phú Hưng Email: phuhung1932004@gmail.com Phone: 0935663037 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Nguyễn Đăng Khôi |  | kh.mm22704@gmail.com | 0827121066 |
| Thành viên | Trần Tấn Huy |  |  |  |
|  | Nguyễn Minh Khôi |  | nguyenmkhoi05@gmail.com | 0931375484 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | SmartTrial — Nền tảng đặt lịch học thử và tư vấn trực tuyến real-time với cơ chế xếp lịch thông minh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Sprint Backlog Document |
| Người thực hiện | Phạm Phú Hưng |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phạm Phú Hưng | 11/9/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phạm Phú Hưng | 18/9/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Chủ sở hữu | Phạm Phú Hưng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Scrum Master | Nguyễn Đăng Khôi | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Thành viên | Nguyễn Minh Khôi | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Trần Tấn Huy | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  |  | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |

1. SPRINT BACKLOG SPRINT 1

Project name: SmartTrial

Module name: Sprint 1

Ngày bắt đầu: 26/8/2026

Ngày kết thúc: 11/9/2026

Bảng 11.1.1. Tổng hợp theo thành viên — Sprint 1

| STT | Thành viên | Thực tế | Ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Phú Hưng | 18 | 18 |
| 2 | Nguyễn Minh Khôi | 18.5 | 19 |
| 3 | Nguyễn Đăng Khôi | 21 | 19 |
| 4 | Trần Tấn Huy | 19 | 19 |
| Tổng |  | 76.5 | 75 |

Đơn vị: giờ.

Chú giải theo dõi tiến độ

| Màu | Trạng thái |
| --- | --- |
|  | Kết thúc |
|  | Tăng ca |
|  | Muộn |
|  | Chậm tiến độ |
|  | Trước thời hạn |

Bảng 11.1.2. Công việc chi tiết — Sprint 1

| Dòng Excel | Nhóm công việc | Công việc | Người phụ trách | Thực tế (giờ) | Ước tính (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Sprint Planning | Họp kế hoạch Sprint 1 | All team | 1 | 1 |
| 16 | Sprint Planning | Tạo Sprint Backlog 1 | Khôi, Đăng Khôi | 1 | 1 |
| 17 | Sprint Planning | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | Huy, Khôi | 1 | 1 |
| 18 | User interface design | Thiết kế giao diện Đăng nhập | Huy | 1 | 1 |
| 19 | User interface design | Thiết kế giao diện Đăng ký | Khôi | 0.5 | 1 |
| 21 | User interface design | Thiết kế giao diện Đổi mật khẩu | Huy | 1 | 1 |
| 22 | User interface design | Thiết kế giao diện Tài khoản cá nhân | Khôi | 1 | 1 |
| 23 | User interface design | Thiết kế giao diện Lấy lại mật khẩu | Huy | 1 | 1 |
| 24 | User interface design | Thiết kế giao diện Xem thông tin giáo viên | Khôi | 1 | 1 |
| 25 | User interface design | Thiết kế giao diện Tìm kiếm giáo viên | Huy | 1 | 1 |
| 26 | User interface design | Thiết kế giao diện Xem lịch trống | Khôi | 1 | 1 |
| 27 | User interface design | Review toàn bộ giao diện Sprint | All team | 1 | 1 |
| 28 | Design test case | Thiết kế test case cho Đăng nhập | Huy | 1 | 1 |
| 29 | Design test case | Thiết kế test case cho Đăng ký | Khôi | 1 | 1 |
| 30 | Design test case | Thiết kế test case cho Đổi mật khẩu | Huy | 1 | 1 |
| 31 | Design test case | Thiết kế test case cho Tài khoản cá nhân | Khôi | 1 | 1 |
| 32 | Design test case | Thiết kế test case cho Lấy lại mật khẩu | Huy | 1 | 1 |
| 33 | Design test case | Thiết kế test case cho Xem thông tin giáo viên | Khôi | 1 | 1 |
| 34 | Design test case | Thiết kế test case cho Tìm kiếm giáo viên | Huy | 1 | 1 |
| 35 | Design test case | Thiết kế test case cho Xem lịch trống | Khôi | 1 | 1 |
| 36 | Design test case | Review toàn bộ test case Sprint | All team | 1 | 1 |
| 37 | Development | Code chức năng Đăng nhập | Đăng Khôi | 2 | 2 |
| 38 | Development | Code chức năng Đăng ký | Hưng | 2 | 2 |
| 39 | Development | Code chức năng Đổi mật khẩu | Đăng Khôi | 3 | 2 |
| 41 | Development | Code chức năng Tài khoản cá nhân | Hưng | 2 | 2 |
| 42 | Development | Code chức năng Lấy lại mật khẩu | Đăng Khôi | 2 | 2 |
| 43 | Development | Code chức năng Xem thông tin giáo viên | Hưng | 2 | 2 |
| 44 | Development | Code chức năng Tìm kiếm giáo viên | Đăng Khôi | 2 | 2 |
| 45 | Development | Code chức năng Xem lịch trống | Hưng | 2 | 2 |
| 46 | Testing & Fix bug | Test chức năng Đăng nhập | Huy | 1 | 1 |
| 47 | Testing & Fix bug | Fix bug Đăng nhập | Đăng Khôi | 1 | 1 |
| 48 | Testing & Fix bug | Test chức năng Đăng ký | Khôi | 1 | 1 |
| 49 | Testing & Fix bug | Fix bug Đăng ký | Hưng | 1 | 1 |
| 50 | Testing & Fix bug | Test chức năng Đổi mật khẩu | Huy | 1 | 1 |
| 51 | Testing & Fix bug | Fix bug Đổi mật khẩu | Đăng Khôi | 1 | 1 |
| 52 | Testing & Fix bug | Test chức năng Tài khoản cá nhân | Khôi | 1 | 1 |
| 53 | Testing & Fix bug | Fix bug Tài khoản cá nhân | Hưng | 1 | 1 |
| 54 | Testing & Fix bug | Test chức năng Lấy lại mật khẩu | Huy | 1 | 1 |
| 56 | Testing & Fix bug | Fix bug Lấy lại mật khẩu | Đăng Khôi | 1 | 1 |
| 57 | Testing & Fix bug | Test chức năng Xem thông tin giáo viên | Khôi | 1 | 1 |
| 58 | Testing & Fix bug | Fix bug Xem thông tin giáo viên | Hưng | 1 | 1 |
| 59 | Testing & Fix bug | Test chức năng Tìm kiếm giáo viên | Huy | 1 | 1 |
| 60 | Testing & Fix bug | Fix bug Tìm kiếm giáo viên | Đăng Khôi | 2 | 1 |
| 62 | Testing & Fix bug | Test chức năng Xem lịch trống | Khôi | 1 | 1 |
| 63 | Testing & Fix bug | Fix bug Xem lịch trống | Hưng | 1 | 1 |
| 64 | Testing & Fix bug | Re-test toàn bộ Sprint 1 | All team | 2 | 2 |
| 65 | Sprint Closing | Họp tổng kết & Demo Sprint 1 | All team | 1 | 1 |

Tổng công việc — Thực tế: 57.5 giờ; Ước tính: 56 giờ.

Bảng 11.1.3.1. Theo dõi công việc theo ngày — Sprint 1

| Dòng Excel | Công việc | 26/8 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 1/9 2026 | 2/9 2026 | 3/9 2026 | 4/9 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tạo Sprint Backlog 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thiết kế giao diện Đăng nhập | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thiết kế giao diện Đăng ký | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Thiết kế giao diện Đổi mật khẩu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thiết kế giao diện Tài khoản cá nhân | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Thiết kế giao diện Lấy lại mật khẩu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Thiết kế giao diện Xem thông tin giáo viên | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thiết kế giao diện Tìm kiếm giáo viên | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Thiết kế giao diện Xem lịch trống | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Review toàn bộ giao diện Sprint | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Thiết kế test case cho Đăng nhập | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Thiết kế test case cho Đăng ký | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Thiết kế test case cho Đổi mật khẩu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Thiết kế test case cho Tài khoản cá nhân | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Thiết kế test case cho Lấy lại mật khẩu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Thiết kế test case cho Xem thông tin giáo viên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Thiết kế test case cho Tìm kiếm giáo viên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Thiết kế test case cho Xem lịch trống | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Review toàn bộ test case Sprint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Code chức năng Đăng nhập | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Code chức năng Đăng ký | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Code chức năng Đổi mật khẩu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 41 | Code chức năng Tài khoản cá nhân | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | Code chức năng Lấy lại mật khẩu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | Code chức năng Xem thông tin giáo viên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | Code chức năng Tìm kiếm giáo viên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | Code chức năng Xem lịch trống | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | Test chức năng Đăng nhập | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Fix bug Đăng nhập | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Test chức năng Đăng ký | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Fix bug Đăng ký | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Test chức năng Đổi mật khẩu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Fix bug Đổi mật khẩu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Test chức năng Tài khoản cá nhân | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Fix bug Tài khoản cá nhân | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Test chức năng Lấy lại mật khẩu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Fix bug Lấy lại mật khẩu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Test chức năng Xem thông tin giáo viên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Fix bug Xem thông tin giáo viên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Test chức năng Tìm kiếm giáo viên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Fix bug Tìm kiếm giáo viên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Test chức năng Xem lịch trống | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Fix bug Xem lịch trống | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | Re-test toàn bộ Sprint 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 65 | Họp tổng kết & Demo Sprint 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Tổng — Thực tế | 55 | 53.5 | 51 | 45 | 40 | 37 | 36 | 31 | 31 | 27 |
| 67 | Tổng — Ước tính | 55 | 53 | 51.5 | 45 | 40 | 37 | 36 | 31 | 31 | 28 |

Bảng 11.1.3.2. Theo dõi công việc theo ngày — Sprint 1

| Dòng Excel | Công việc | 5/9 2026 | 6/9 2026 | 7/9 2026 | 8/9 2026 | 9/9 2026 | 10/9 2026 | 11/9 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tạo Sprint Backlog 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thiết kế giao diện Đăng nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thiết kế giao diện Đăng ký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Thiết kế giao diện Đổi mật khẩu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thiết kế giao diện Tài khoản cá nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Thiết kế giao diện Lấy lại mật khẩu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Thiết kế giao diện Xem thông tin giáo viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thiết kế giao diện Tìm kiếm giáo viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Thiết kế giao diện Xem lịch trống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Review toàn bộ giao diện Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Thiết kế test case cho Đăng nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Thiết kế test case cho Đăng ký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Thiết kế test case cho Đổi mật khẩu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Thiết kế test case cho Tài khoản cá nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Thiết kế test case cho Lấy lại mật khẩu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Thiết kế test case cho Xem thông tin giáo viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Thiết kế test case cho Tìm kiếm giáo viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Thiết kế test case cho Xem lịch trống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Review toàn bộ test case Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Code chức năng Đăng nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Code chức năng Đăng ký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Code chức năng Đổi mật khẩu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Code chức năng Tài khoản cá nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Code chức năng Lấy lại mật khẩu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Code chức năng Xem thông tin giáo viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Code chức năng Tìm kiếm giáo viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Code chức năng Xem lịch trống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Test chức năng Đăng nhập | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fix bug Đăng nhập | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Test chức năng Đăng ký | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Fix bug Đăng ký | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Test chức năng Đổi mật khẩu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Fix bug Đổi mật khẩu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Test chức năng Tài khoản cá nhân | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Fix bug Tài khoản cá nhân | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Test chức năng Lấy lại mật khẩu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Fix bug Lấy lại mật khẩu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Test chức năng Xem thông tin giáo viên | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Fix bug Xem thông tin giáo viên | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Test chức năng Tìm kiếm giáo viên | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Fix bug Tìm kiếm giáo viên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 62 | Test chức năng Xem lịch trống | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Fix bug Xem lịch trống | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Re-test toàn bộ Sprint 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 65 | Họp tổng kết & Demo Sprint 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Tổng — Thực tế | 19 | 15 | 10 | 13 | 5 | 4 | 0 |
| 67 | Tổng — Ước tính | 19 | 15 | 10 | 13 | 6 | 4 | 0 |

Bảng 11.1.4. Tổng số giờ còn lại theo ngày — Sprint 1

| Ngày | Thực tế | Ước tính |
| --- | --- | --- |
| 26/8 | 55 | 55 |
| 27/08 | 53.5 | 53 |
| 28/08 | 51 | 51.5 |
| 29/08 | 45 | 45 |
| 30/08 | 40 | 40 |
| 31/08 | 37 | 37 |
| 1/9/2026 | 36 | 36 |
| 2/9/2026 | 31 | 31 |
| 3/9/2026 | 31 | 31 |
| 4/9/2026 | 27 | 28 |
| 5/9/2026 | 19 | 19 |
| 6/9/2026 | 15 | 15 |
| 7/9/2026 | 10 | 10 |
| 8/9/2026 | 13 | 13 |
| 9/9/2026 | 5 | 6 |
| 10/9/2026 | 4 | 4 |
| 11/9/2026 | 0 | 0 |

Hình 11.1. Biểu đồ số giờ còn lại — Sprint 1

2. SPRINT BACKLOG SPRINT 2

Project name: SmartTrial

Module name: Sprint 2

Ngày bắt đầu: 11/9/2026

Ngày kết thúc: 6/10/2026

Bảng 11.2.1. Tổng hợp theo thành viên — Sprint 2

| STT | Thành viên | Thực tế | Ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Phú Hưng | 18 | 18 |
| 2 | Nguyễn Minh Khôi | 19.5 | 19 |
| 3 | Trần Tấn Huy | 19 | 19 |
| 4 | Nguyễn Đăng Khôi | 20 | 19 |
| Tổng |  | 76.5 | 75 |

Đơn vị: giờ.

Chú giải theo dõi tiến độ

| Màu | Trạng thái |
| --- | --- |
|  | Kết thúc |
|  | Tăng ca |
|  | Muộn |
|  | Chậm tiến độ |
|  | Trước thời hạn |

Bảng 11.2.2. Công việc chi tiết — Sprint 2

| Dòng Excel | Nhóm công việc | Công việc | Người phụ trách | Thực tế (giờ) | Ước tính (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Sprint Planning | Họp kế hoạch Sprint 2 | All team | 1 | 1 |
| 16 | Sprint Planning | Tạo Sprint Backlog 2 | Khôi, Đăng Khôi | 1 | 1 |
| 17 | Sprint Planning | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | Huy, Khôi | 1 | 1 |
| 18 | User interface design | Thiết kế giao diện Quản lý lịch dạy | Huy | 1 | 1 |
| 19 | User interface design | Thiết kế giao diện Đặt lịch học thử | Khôi | 1 | 1 |
| 20 | User interface design | Thiết kế giao diện Xem lịch học | Huy | 1 | 1 |
| 21 | User interface design | Thiết kế giao diện Quản lý yêu cầu đặt lịch | Khôi | 1 | 1 |
| 22 | User interface design | Thiết kế giao diện Tư vấn trực tuyến | Huy | 1 | 1 |
| 23 | User interface design | Thiết kế giao diện Chatbot AI | Khôi | 0.5 | 1 |
| 25 | User interface design | Thiết kế giao diện Thanh toán | Huy | 1 | 1 |
| 26 | User interface design | Thiết kế giao diện Báo cáo và thống kê | Khôi | 1 | 1 |
| 27 | User interface design | Review toàn bộ giao diện Sprint | All team | 1 | 1 |
| 28 | Design test case | Thiết kế test case cho Quản lý lịch dạy | Huy | 1 | 1 |
| 29 | Design test case | Thiết kế test case cho Đặt lịch học thử | Khôi | 1 | 1 |
| 30 | Design test case | Thiết kế test case cho Xem lịch học | Huy | 1 | 1 |
| 31 | Design test case | Thiết kế test case cho Quản lý yêu cầu đặt lịch | Khôi | 1 | 1 |
| 32 | Design test case | Thiết kế test case cho Tư vấn trực tuyến | Huy | 1 | 1 |
| 33 | Design test case | Thiết kế test case cho Chatbot AI | Khôi | 1 | 1 |
| 34 | Design test case | Thiết kế test case cho Thanh toán | Huy | 1 | 1 |
| 35 | Design test case | Thiết kế test case cho Báo cáo và thống kê | Khôi | 1 | 1 |
| 36 | Design test case | Review toàn bộ test case Sprint | All team | 1 | 1 |
| 37 | Development | Code chức năng Quản lý lịch dạy | Đăng Khôi | 2 | 2 |
| 38 | Development | Code chức năng Đặt lịch học thử | Hưng | 2 | 2 |
| 39 | Development | Code chức năng Xem lịch học | Đăng Khôi | 2 | 2 |
| 40 | Development | Code chức năng Quản lý yêu cầu đặt lịch | Hưng | 2 | 2 |
| 41 | Development | Code chức năng Tư vấn trực tuyến | Đăng Khôi | 2 | 2 |
| 42 | Development | Code chức năng Chatbot AI | Hưng | 2 | 2 |
| 43 | Development | Code chức năng Thanh toán | Đăng Khôi | 3 | 2 |
| 45 | Development | Code chức năng Báo cáo và thống kê | Hưng | 2 | 2 |
| 46 | Testing & Fix bug | Test chức năng Quản lý lịch dạy | Huy | 1 | 1 |
| 47 | Testing & Fix bug | Fix bug Quản lý lịch dạy | Đăng Khôi | 1 | 1 |
| 49 | Testing & Fix bug | Test chức năng Đặt lịch học thử | Khôi | 1 | 1 |
| 50 | Testing & Fix bug | Fix bug Đặt lịch học thử | Hưng | 1 | 1 |
| 51 | Testing & Fix bug | Test chức năng Xem lịch học | Huy | 1 | 1 |
| 52 | Testing & Fix bug | Fix bug Xem lịch học | Đăng Khôi | 1 | 1 |
| 53 | Testing & Fix bug | Test chức năng Quản lý yêu cầu đặt lịch | Khôi | 1 | 1 |
| 54 | Testing & Fix bug | Fix bug Quản lý yêu cầu đặt lịch | Hưng | 1 | 1 |
| 55 | Testing & Fix bug | Test chức năng Tư vấn trực tuyến | Huy | 1 | 1 |
| 56 | Testing & Fix bug | Fix bug Tư vấn trực tuyến | Đăng Khôi | 1 | 1 |
| 57 | Testing & Fix bug | Test chức năng Chatbot AI | Khôi | 1 | 1 |
| 58 | Testing & Fix bug | Fix bug Chatbot AI | Hưng | 1 | 1 |
| 59 | Testing & Fix bug | Test chức năng Thanh toán | Huy | 1 | 1 |
| 60 | Testing & Fix bug | Fix bug Thanh toán | Đăng Khôi | 1 | 1 |
| 61 | Testing & Fix bug | Test chức năng Báo cáo và thống kê | Khôi | 2 | 1 |
| 63 | Testing & Fix bug | Fix bug Báo cáo và thống kê | Hưng | 1 | 1 |
| 64 | Testing & Fix bug | Re-test toàn bộ Sprint 2 | All team | 2 | 2 |
| 65 | Sprint Closing | Họp tổng kết & Demo Sprint 2 | All team | 1 | 1 |

Tổng công việc — Thực tế: 57.5 giờ; Ước tính: 56 giờ.

Bảng 11.2.3.1. Theo dõi công việc theo ngày — Sprint 2

| Dòng Excel | Công việc | 12/9 2026 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tạo Sprint Backlog 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thiết kế giao diện Quản lý lịch dạy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thiết kế giao diện Đặt lịch học thử | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thiết kế giao diện Xem lịch học | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Thiết kế giao diện Quản lý yêu cầu đặt lịch | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thiết kế giao diện Tư vấn trực tuyến | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Thiết kế giao diện Chatbot AI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 25 | Thiết kế giao diện Thanh toán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Thiết kế giao diện Báo cáo và thống kê | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Review toàn bộ giao diện Sprint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Thiết kế test case cho Quản lý lịch dạy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Thiết kế test case cho Đặt lịch học thử | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Thiết kế test case cho Xem lịch học | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Thiết kế test case cho Quản lý yêu cầu đặt lịch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Thiết kế test case cho Tư vấn trực tuyến | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Thiết kế test case cho Chatbot AI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Thiết kế test case cho Thanh toán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Thiết kế test case cho Báo cáo và thống kê | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Review toàn bộ test case Sprint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Code chức năng Quản lý lịch dạy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | Code chức năng Đặt lịch học thử | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | Code chức năng Xem lịch học | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | Code chức năng Quản lý yêu cầu đặt lịch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Code chức năng Tư vấn trực tuyến | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | Code chức năng Chatbot AI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | Code chức năng Thanh toán | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Code chức năng Báo cáo và thống kê | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | Test chức năng Quản lý lịch dạy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Fix bug Quản lý lịch dạy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Test chức năng Đặt lịch học thử | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Fix bug Đặt lịch học thử | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Test chức năng Xem lịch học | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Fix bug Xem lịch học | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Test chức năng Quản lý yêu cầu đặt lịch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Fix bug Quản lý yêu cầu đặt lịch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Test chức năng Tư vấn trực tuyến | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Fix bug Tư vấn trực tuyến | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Test chức năng Chatbot AI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Fix bug Chatbot AI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Test chức năng Thanh toán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Fix bug Thanh toán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | Test chức năng Báo cáo và thống kê | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Fix bug Báo cáo và thống kê | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | Re-test toàn bộ Sprint 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 65 | Họp tổng kết & Demo Sprint 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Tổng — Thực tế | 55 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46.5 | 45 | 44 | 42 | 40 |
| 67 | Tổng — Ước tính | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 49 | 47.5 | 45 | 44 | 42 |

Bảng 11.2.3.2. Theo dõi công việc theo ngày — Sprint 2

| Dòng Excel | Công việc | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/9 2026 | 29/09 2026 | 30/9 2026 | 1/10 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tạo Sprint Backlog 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thiết kế giao diện Quản lý lịch dạy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thiết kế giao diện Đặt lịch học thử | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thiết kế giao diện Xem lịch học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Thiết kế giao diện Quản lý yêu cầu đặt lịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thiết kế giao diện Tư vấn trực tuyến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Thiết kế giao diện Chatbot AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Thiết kế giao diện Thanh toán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Thiết kế giao diện Báo cáo và thống kê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Review toàn bộ giao diện Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Thiết kế test case cho Quản lý lịch dạy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Thiết kế test case cho Đặt lịch học thử | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Thiết kế test case cho Xem lịch học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Thiết kế test case cho Quản lý yêu cầu đặt lịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Thiết kế test case cho Tư vấn trực tuyến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Thiết kế test case cho Chatbot AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Thiết kế test case cho Thanh toán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Thiết kế test case cho Báo cáo và thống kê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Review toàn bộ test case Sprint | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Code chức năng Quản lý lịch dạy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Code chức năng Đặt lịch học thử | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Code chức năng Xem lịch học | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Code chức năng Quản lý yêu cầu đặt lịch | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Code chức năng Tư vấn trực tuyến | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Code chức năng Chatbot AI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Code chức năng Thanh toán | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 45 | Code chức năng Báo cáo và thống kê | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Test chức năng Quản lý lịch dạy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Fix bug Quản lý lịch dạy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Test chức năng Đặt lịch học thử | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Fix bug Đặt lịch học thử | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Test chức năng Xem lịch học | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Fix bug Xem lịch học | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Test chức năng Quản lý yêu cầu đặt lịch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Fix bug Quản lý yêu cầu đặt lịch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Test chức năng Tư vấn trực tuyến | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Fix bug Tư vấn trực tuyến | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Test chức năng Chatbot AI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Fix bug Chatbot AI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Test chức năng Thanh toán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Fix bug Thanh toán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | Test chức năng Báo cáo và thống kê | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Fix bug Báo cáo và thống kê | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | Re-test toàn bộ Sprint 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 65 | Họp tổng kết & Demo Sprint 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Tổng — Thực tế | 38 | 36 | 31 | 31 | 27 | 27 | 22 | 22 | 14 | 10 |
| 67 | Tổng — Ước tính | 40 | 38 | 36 | 31 | 31 | 27 | 27 | 22 | 22 | 14 |

Bảng 11.2.3.3. Theo dõi công việc theo ngày — Sprint 2

| Dòng Excel | Công việc | 2/10 2026 | 3/10 2026 | 4/10 2026 | 5/10 2026 | 6/10 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tạo Sprint Backlog 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thiết kế giao diện Quản lý lịch dạy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thiết kế giao diện Đặt lịch học thử | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thiết kế giao diện Xem lịch học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Thiết kế giao diện Quản lý yêu cầu đặt lịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thiết kế giao diện Tư vấn trực tuyến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Thiết kế giao diện Chatbot AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Thiết kế giao diện Thanh toán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Thiết kế giao diện Báo cáo và thống kê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Review toàn bộ giao diện Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Thiết kế test case cho Quản lý lịch dạy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Thiết kế test case cho Đặt lịch học thử | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Thiết kế test case cho Xem lịch học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Thiết kế test case cho Quản lý yêu cầu đặt lịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Thiết kế test case cho Tư vấn trực tuyến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Thiết kế test case cho Chatbot AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Thiết kế test case cho Thanh toán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Thiết kế test case cho Báo cáo và thống kê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Review toàn bộ test case Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Code chức năng Quản lý lịch dạy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Code chức năng Đặt lịch học thử | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Code chức năng Xem lịch học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Code chức năng Quản lý yêu cầu đặt lịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Code chức năng Tư vấn trực tuyến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Code chức năng Chatbot AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Code chức năng Thanh toán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Code chức năng Báo cáo và thống kê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Test chức năng Quản lý lịch dạy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fix bug Quản lý lịch dạy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Test chức năng Đặt lịch học thử | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fix bug Đặt lịch học thử | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Test chức năng Xem lịch học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fix bug Xem lịch học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Test chức năng Quản lý yêu cầu đặt lịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Fix bug Quản lý yêu cầu đặt lịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Test chức năng Tư vấn trực tuyến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Fix bug Tư vấn trực tuyến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Test chức năng Chatbot AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Fix bug Chatbot AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Test chức năng Thanh toán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Fix bug Thanh toán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Test chức năng Báo cáo và thống kê | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 |  |  |  |  | 1 |  |
| 63 | Fix bug Báo cáo và thống kê | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Re-test toàn bộ Sprint 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | Họp tổng kết & Demo Sprint 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Tổng — Thực tế | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 67 | Tổng — Ước tính | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 |

Bảng 11.2.4. Tổng số giờ còn lại theo ngày — Sprint 2

| Ngày | Thực tế | Ước tính |
| --- | --- | --- |
| 12/9/2026 | 55 | 56 |
| 13/09 | 54 | 55 |
| 14/09 | 53 | 54 |
| 15/09 | 51 | 53 |
| 16/09 | 49 | 51 |
| 17/09 | 46.5 | 49 |
| 18/09 | 45 | 47.5 |
| 19/09 | 44 | 45 |
| 20/09 | 42 | 44 |
| 21/09 | 40 | 42 |
| 22/09 | 38 | 40 |
| 23/09 | 36 | 38 |
| 24/09 | 31 | 36 |
| 25/09 | 31 | 31 |
| 26/09 | 27 | 31 |
| 27/09 | 27 | 27 |
| 28/9/2026 | 22 | 27 |
| 29/09/2026 | 22 | 22 |
| 30/9/2026 | 14 | 22 |
| 1/10/2026 | 10 | 14 |
| 2/10/2026 | 6 | 10 |
| 3/10/2026 | 6 | 10 |
| 4/10/2026 | 4 | 6 |
| 5/10/2026 | 1 | 5 |
| 6/10/2026 | 0 | 0 |

3. TỔNG HỢP SPRINT BACKLOG

Bảng 11.3.1. Tổng hợp theo Sprint và thành viên

| Sprint | Hưng Thực tế | Hưng Ước tính | Minh Khôi Thực tế | Minh Khôi Ước tính | Đăng Khôi Thực tế | Đăng Khôi Ước tính | Huy Thực tế | Huy Ước tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 18 | 18 | 18.5 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 |
| Sprint 2 | 18 | 18 | 19.5 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Tổng | 36 | 36 | 38 | 38 | 41 | 38 | 38 | 38 |

Đơn vị: giờ.

Bảng 11.3.2. Tổng giờ toàn bộ Sprint

| Chỉ tiêu | Số giờ |
| --- | --- |
| Thực tế | 153 |
| Ước tính | 150 |