BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

SMARTTRIAL - NỀN TẢNG ĐẶT LỊCH HỌC THỬ VÀ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN REALTIME VỚI CƠ CHẾ XẾP LỊCH THÔNG MINH (FACE-ID, REALTIME,…)

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Long………

Nhóm SVTH:

Phạm Phú Hưng  28210249524

Nguyễn Đăng Khôi  28211152936
Trần Tấn Huy  29214653925

Nguyễn Minh Khôi  27211201759

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | SMARTTRIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nền tảng đặt lịch học thử và tư vấn trực tuyến realtime với cơ chế xếp lịch thông minh |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 10/08/2026 | Ngày kết thúc |  | 04/10/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. …Nguyễn Quốc Long………… Email: quoclongdng@gmail.com…………………. Phone: ………….. |  |  |  |
| Chủ sở hửu | . …Phạm Phú Hưng………… Email: ppHung@gmail.com…………………. Phone: ………….. |  |  |  |
| Quản lý dự án | 28211152936 |  | Nguyễn Đăng Khôi | Thành viên |
| Thành Viên | 29214653925 |  | Trần Tấn Huy | Thành viên |
|  | 27211201759 |  | Nguyễn Minh Khôi | Thành viên |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | SMATTRIAL-Nền tảng đặt lịch học thử và tư vấn trực tuyến realtime với cơ chế xếp lịch thông minh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | ………. |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | …………… | 10/08/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | …………. | 23/09/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn |  | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2021 |
| Chủ sở hữu |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2021 |
| Quản lý dự án |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2021 |
| Thành viên |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2021 |
|  |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2021 |
|  |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2021 |
|  |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2021 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	4

1.5.	Các mức kiểm thử	4

2.	CHI TIẾT	5

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 1	5

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 2	5

2.3.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.4.	Các tài liệu	5

2.5.	Lịch trình kiểm thử	6

2.5.1.	Sprint 1	6

2.5.2.	Sprint 2	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	11

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	12

4.1.	Phần cứng và phần mềm	12

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	12

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	13

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1 và 2 của dự án: “Smartrial - nền tảng đặt lịch học thử và tư vấn trực tuyến realtime với cơ chế xếp lịch thông minh”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 1

- Đăng nhập.

- Đăng ký.

- Đổi mật khẩu.

- Tài khoản cá nhân.

- Lấy lại mật khẩu

- Xem thông tin giáo viên.

- Tìm kiếm giáo viên.

- Xem lịch trống.

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 2

- Quản lý lịch dạy.

- Đặt lịch học thử.

- Xem lịch học.

- Quản lý yêu cầu đặt lịch.

- Tư vấn trực tuyến.

- Chatbot AI.

- Thanh Toán.

- Báo cáo và thống kê.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong sprint 1  và sprint 2 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 26//08/2026 | 11/09/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan sprint 1 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 3 | All team |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 30/08/2026 | 1/09/2026 | 7.5 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 0.5 | Khôi |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đổi mật khẩu | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tài khoản cá nhân | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 1 | Khôi |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho lấy lại mật khẩu | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem thông tin giáo viên | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 1 | Huy, Khôi |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tìm kiếm giáo viên | 1/09/2026 | 1/09/2026 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem lịch trống | 1/09/2026 | 1/09/2026 | 1 | Khôi |
| 1.3 | Testing | 6/09/2026 | 11/09/2026 | 9 | Huy, Khôi |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử cho đăng nhập | 6/09/2026 | 6/09/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử cho đăng ký | 6/09/2026 | 6/09/2026 | 1 | Khôi |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử cho đổi mật khẩu | 7/09/2026 | 7/09/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử cho tài khoản cá nhân | 7/09/2026 | 7/09/2026 | 1 | Khôi |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử cho lấy lại mật khẩu | 7/09/2026 | 7/09/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử cho xem thông tin giáo viên | 8/09/2026 | 8/09/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử cho tìm kiếm giáo viên | 9/09/2026 | 9/09/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử cho xem lịch trống | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 1 | Khôi |
| 1.4 | Re-testing | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 2 |  |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử cho đăng nhập | 11/09/2026 | 11/09/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử cho đăng ký | 11/09/2026 | 11/09/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử cho đổi mật khẩu | 11/09/2026 | 11/09/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại kiểm thử cho tài khoản cá nhân | 11/09/2026 | 11/09/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử cho xem thông tin giáo viên | 11/09/2026 | 11/09/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử cho tìm kiếm giáo viên | 11/09/2026 | 11/09/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử cho xem lịch trống | 11/09/2026 | 11/09/2026 |  | All team |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 12/09/2026 | 6/10/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan sprint 2 | 12/09/2026 | 14/09/2026 | 3 | All team |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 20/09/2026 | 23/09/2026 | 10 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lí lịch dạy | 20/09/2026 | 20/09/2026 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đặt lịch học thử | 20/09/2026 | 20/09/2026 | 1 | Khôi |
|  | Thiết kế trường kiểm thử xem lịch học. | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lí yêu cầu đặt lịch | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 1 | Khôi |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tư vấn trực tuyến | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Chatbot AI | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 1 | Khôi |
|  | Thiết kế trường kiểm thử thanh toán | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 1 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử báo cáo và thống kê | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 1 | Khôi |
| 1.3 | Testing | 19/09/2026 | 19/09/2026 | 6 |  |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử cho quản lí lịch dạy | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử cho đặt lịch học thử | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | Khôi |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử xem lịch học. | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử cho quản lí yêu cầu đặt lịch | 1/10/2026 | 1/10/2026 | 1 | Khôi |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử cho tư vấn trực tuyến | 1/10/2026 | 1/10/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử Chatbot AI | 2/10/2026 | 2/10/2026 | 1 | Khôi |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử thanh toán | 2/10/2026 | 2/10/2026 | 1 | Huy |
|  | Kiểm tra trường kiểm thử báo cáo và thống kê | 5/10/2026 | 5/10/2026 | 1 | Khôi |
| 1.4 | Re-testing | 5/10/2026 | 5/10/2026 | 2 |  |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử cho quản lí lịch dạy | 5/10/2026 | 5/10/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử cho đặt lịch học thử | 5/10/2026 | 5/10/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử xem lịch học. | 5/10/2026 | 5/10/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử cho quản lí yêu cầu đặt lịch | 5/10/2026 | 5/10/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử cho tư vấn trực tuyến | 5/10/2026 | 5/10/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử Chatbot AI | 5/10/2026 | 5/10/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử thanh toán | 5/10/2026 | 5/10/2026 |  | All team |
|  | Kiểm tra lại trường kiểm thử báo cáo và thống kê | 5/10/2026 | 5/10/2026 |  | All team |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| PC | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, JDK 8, Adobe Flash Player 32, các trình duyệt |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, JDK 8, Adobe Flash Player 32, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Phạm Phú Hưng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Phạm Phú Hưng, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi, Trần Tấn Huy | - Phân tích & Thiết kế kỹ thuật - Lập trình & Hiện thực hóa tính năng - Thực hiện Unit Test, Integration Test và Code Review - Tối ưu hiệu năng hệ thống, refactor code, sửa các lỗi (bugs) do QA phát hiện hoặc các sự cố phát sinh trên môi trường thật |
| Đội đảm bảo chất lượng | Trần Tấn Huy, Nguyễn Minh Khôi | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |