BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

SmartTrial - NỀN TẢNG ĐẶT LỊCH HỌC THỬ VÀ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN REALTIME VỚI CƠ CHẾ XẾP LỊCH THÔNG MINH (FACE-ID, REALTIME,…)

TÀI LIỆU MEETING REPORT

GVHD: TS. Nguyễn Quốc Long………

Nhóm SVTH:

Phạm Phú Hưng  28210249524

Nguyễn Đăng Khôi  28211152936 Trần Tấn Huy  29214653925

Nguyễn Minh Khôi  27211201759

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 01

| Ngày họp: 19/08/2026 | Thời gian: 09h00 - 10h30 |
| --- | --- |
| Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 19/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Thảo luận về ý tưởng.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 19/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 02

| Ngày họp: 20/08/2026 | Thời gian: 09h00 - 11h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 20/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Thảo luận về ý tưởng. Xây dựng proposal document.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và xây dựng proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 20/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 03

| Ngày họp: 21/08/2026 | Thời gian: 15h00 - 17h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 21/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Thảo luận và đánh giá proposal document.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và đánh giá proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lên ý tưởng và vẽ prototype | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận về kỹ thuật | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 21/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 04

| Ngày họp: 22/08/2026 | Thời gian: 15h00 - 17h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 22/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Đánh giá proposal document. Xây dựng Project Plan document.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document | Nguyễn Minh Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 22/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 05

| Ngày họp: 23/08/2026 | Thời gian: 15h00 - 17h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 23/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Thảo luận và đánh giá project plan document. Xây dựng user story document.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và đánh giá project plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng user story document | Phạm Phú Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 23/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 06

| Ngày họp: 24/08/2026 | Thời gian: 15h00 - 17h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 24/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Đánh giá project plan document. Thảo luận và chỉnh sửa user story document. Xây dựng product backlog.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá project plan document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng product backlog document | Trần Tấn Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 24/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 07

| Ngày họp: 25/08/2026 | Thời gian: 19h00 - 21h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 25/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document. Xây dựng sprint backlog document.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng sprint backlog document | Trần Tấn Huy, Nguyễn Minh Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 25/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 08

| Ngày họp: 26/08/2026 | Thời gian: 14h45 - 17h30 |
| --- | --- |
| Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 26/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Đánh giá product backlog document. Đánh giá user story document. Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document. Thảo luận architecture và database design.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá product backlog document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận architecture và database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 26/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 09

| Ngày họp: 27/08/2026 | Thời gian: 19h00 - 21h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 27/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Chỉnh sửa sprint backlog document. Xây dựng architecture và database design.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng architecture document và database design document | Phạm Phú Hưng, Nguyễn Minh Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 27/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 10

| Ngày họp: 28/08/2026 | Thời gian: 09h00 - 11h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 28/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design. Chuẩn bị sprint 1.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 28/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 11

| Ngày họp: 29/08/2026 | Thời gian: 14h45 - 17h30 |
| --- | --- |
| Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 29/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Đánh giá sprint backlog document. Đánh giá architecture document và database design document. Thảo luận sprint 1.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint backlog document | Giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá architecture document và database design document | Giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 29/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 12

| Ngày họp: 30/08/2026 | Thời gian: 14h45 - 17h30 |
| --- | --- |
| Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 30/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Xây dựng sprint 1 - Xây dựng GUI. Design sprint 1 interface - Xây dựng test plan document. Xây dựng prototype.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 1 | Trần Tấn Huy, Nguyễn Minh Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 1 interface | Phạm Phú Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Nguyễn Đăng Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Nguyễn Đăng Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Phạm Phú Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 30/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 13

| Ngày họp: 31/08/2026 | Thời gian: 09h00 - 11h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 31/08/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Thảo luận test case. Chỉnh sửa test plan document. Đánh giá interface.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 31/08/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 14

| Ngày họp: 01/09/2026 | Thời gian: 09h00 - 11h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 01/09/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Design test case

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Nguyễn Minh Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 01/09/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 15

| Ngày họp: 02/09/2026 | Thời gian: 09h00 - 11h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 02/09/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Design test case. Thảo luận và đánh giá test case.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Trần Tấn Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 02/09/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 16

| Ngày họp: 03/09/2026 | Thời gian: 15h00 - 17h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 03/09/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Đánh giá Test Case. Đánh giá Test Plan Document.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 03/09/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 17

| Ngày họp: 04/09/2026 | Thời gian: 07h00 - 09h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 04/09/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Coding “Trang chủ” function. Chỉnh sửa test case.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Trang chủ” function | Nguyễn Đăng Khôi, Trần Tấn Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Minh Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 04/09/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 18

| Ngày họp: 05/09/2026 | Thời gian: 07h00 - 09h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 05/09/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Coding “Đăng ký” function. Chỉnh sửa test case.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Đăng ký” function | Nguyễn Đăng Khôi, Trần Tấn Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Minh Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 05/09/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 19

| Ngày họp: 06/09/2026 | Thời gian: 07h00 - 09h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 06/09/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Coding “Đăng nhập” function. Chỉnh sửa test case.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Đăng nhập” function | Nguyễn Đăng Khôi, Trần Tấn Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Minh Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 06/09/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 20

| Ngày họp: 07/09/2026 | Thời gian: 07h00 - 09h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 07/09/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Coding “Đổi mật khẩu” function. Chỉnh sửa test case.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Đổi mật khẩu” function | Nguyễn Đăng Khôi, Trần Tấn Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Minh Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 07/09/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 21

| Ngày họp: 08/09/2026 | Thời gian: 07h00 - 09h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 08/09/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Testing.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Test “Đăng nhập” function | Nguyễn Minh Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Đăng ký” function | Nguyễn Minh Khôi | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Trang chủ” function | Trần Tấn Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Đổi mật khẩu” function | Trần Tấn Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Danh sách giáo viên và lớp” function | Phạm Phú Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “chi tiết giáo viên và lớp” function | Phạm Phú Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 08/09/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 22

| Ngày họp: 09/09/2026 | Thời gian: 07h00 - 09h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 09/09/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Fix bugs sprint 1.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Fix “Đăng nhập” function | Nguyễn Đăng Khôi, Trần Tấn Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Đăng ký” function | Nguyễn Đăng Khôi, Trần Tấn Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Đổi mật khẩu” function | Nguyễn Đăng Khôi, Trần Tấn Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 09/09/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 23

| Ngày họp: 10/09/2026 | Thời gian: 07h00 - 09h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 10/09/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Re-testing sprint 1.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 10/09/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

| Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- |
| Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SỐ 24

| Ngày họp: 11/09/2026 | Thời gian: 09h00 - 11h00 |
| --- | --- |
| Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng |  |
| Approval: 11/09/2026 | Ghi lại bởi: Trần Tấn Huy |
| Thành phần tham dự: Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long Scrum Master: Phạm Phú Hưng Thành viên: Trần Tấn Huy, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Minh Khôi Vắng mặt: Không |  |

Nội dung cuộc họp: Release Sprint 1 / Sprint review.

Tiến trình & Phân công công việc:

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá các product backlog đã Pass/Fail | Tất cả thành viên | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện bổ sung công việc | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Tấn Huy | 11/09/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Giáo viên hướng dẫn | Scrum Master | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| TS. Nguyễn Quốc Long | Phạm Phú Hưng | Trần Tấn Huy |